
                                                                                                                                  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/26

                                                                                                            Prezydenta Grudziądza


                                                                                                           z dnia 5 lutego 2026 r.


Formularz zgłoszeniowy zadania w ramach GBO
	Imię i nazwisko zgłaszającego
	Mirosław Stochaj

	Adres
	Ulica: 
86-300 Grudziądz


	Nr domu:


	Nr mieszkania:


	Kontakt
	Nr telefonu: 

Adres e-mail: 


	Typ zadania

	X Zadanie okręgowe dla okręgu*
 Lotnisko - Węgrowo - Kobylanka 

………………………………………..
	( Zadanie ogólnomiejskie
	( Zadanie ogólnomiejskie miękkie

	Nazwa zadania
(max. 15 słów)

	Modernizacja nawierzchni ogólnodostępnego placu szkolnego Szkoły Podstawowej 
Nr 21 w Grudziądzu przy Nauczycielskiej 19

	Opis zadania
co ma zostać zrealizowane, jaki ma być efekt podjętych działań, szkice, zdjęcia (max 1.000 znaków)

	Modernizacja nawierzchni placu w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego (GBO) o powierzchni ok. 700 m² winna być realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Budowa nawierzchni pieszo-jezdnej z kostki brukowej (np. Polbruk) to proces wymagający precyzyjnego przygotowania podłoża, aby wytrzymało ruch zarówno pieszych, jak i samochodów osobowych oraz w większej części spełniało wymogi drogi p.poż.
Obejmie wymianę starych, zniszczonych płyt betonowych na nowoczesne, bezpieczne i estetyczne rozwiązanie z kostki betonowej. W projekcie tym bierze się pod uwagę następujące działania:

· Wymiana nawierzchni na bezpieczną : 
· Remont nawierzchni placu szkolnego: Modernizacja ma objąć wymianę starych, często popękanych płyt betonowych na kostkę brukową.

· Demontaż i utylizacja: Prace obejmują demontaż starych urządzeń, obrzeży i istniejącej, zniszczonej nawierzchni.

· Prace projektowe, uzgodnienia budowlane i atesty: Modernizacja ma zostać realizowana zgodnie z normami bezpieczeństwa (np. PN-EN 1177+AC:2019-04).

Droga pożarowa ( ok. 500 m²)  wykonana z kostki brukowej (typu Polbruk) musi spełniać rygorystyczne wymogi techniczne, zapewniające przejezdność także dla ciężkich wozów strażackich (nacisk osi min. 100 kN).
Kluczowe jest nie tylko wybranie odpowiedniej kostki, ale przede wszystkim wykonanie właściwej podbudowy. 

Oto szczegółowe wymogi techniczne:

1. Parametry nawierzchni (Kostka Brukowa)

· Grubość kostki: Zaleca się stosowanie kostki brukowej o grubości minimum 8 cm lub 10 cm (np. modele typu Bruk Prosty, Cegiełka, Podwójne T).

· Wypełnienie spoin: Spoiny powinny być wypełnione piaskiem, co zapewnia elastyczność nawierzchni i przenoszenie obciążeń.

· Kształt kostki: Kostka typu "double T" (podwójne T) jest często rekomendowana, ponieważ jej kształt wzajemnie się klinuje, zwiększając stabilność. 

2. Podbudowa (Kluczowa dla nośności)

Nawierzchnia z kostki to tylko warstwa wierzchnia. Za nośność odpowiada podbudowa, która musi wytrzymać nacisk osi 100 kN: 

· Warstwa mrozoochronna: Piasek lub kruszywo o odpowiedniej miąższości.

· Podbudowa zasadnicza: Kruszywo łamane (tłuczeń, kliniec) stabilizowane mechanicznie lub beton chudy. Grubość zależy od warunków gruntowych, ale musi zapewniać stabilność dla ciężkiego sprzętu.

· Podsypka: Piaskowa lub cementowo-piaskowa (grubość ok. 3-5 cm). 

3. Wymiary drogi pożarowej

· Szerokość: Minimalna szerokość jezdni drogi pożarowej nie może być mniejsza niż 3,5 m.

· Dojazd: Droga powinna umożliwiać dojazd do budynku na odległość nie większą niż 15 m od jego zewnętrznej ściany.

· Pochylenie: Nawierzchnia powinna posiadać spadki umożliwiające odprowadzenie wód opadowych. 

4. Oznakowanie

· Tablice: Droga musi być odpowiednio oznakowana znakami pionowymi (tablice z napisem „DROGA POŻAROWA” lub „DROGA POŻAROWA – NIE ZASTAWIAĆ”).

· Lokalizacja: Znak powinien być umieszczony na wysokości co najmniej 2 metrów po prawej stronie jezdni. 

5. Przykład konstrukcji (zalecenia ogólne)

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 lub 10 cm.

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm.

3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5 mm lub 0-63 mm).

4. Warstwa mrozoochronna (piasek/kruszywo).

5. Grunt rodzimy (zagęszczony). 

Ważne: Zawsze należy uzyskać uzgodnienie projektu drogi pożarowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, który określi precyzyjną konstrukcję dla danego gruntu.


	Lokalizacja

dokładny adres, opisowe określenie obszaru, lokalizacja zadania na załączonej mapce

	Lokalizacja wskazanego zadania to teren (plac szkolny) monitorowany Szkoły Podstawowej Nr 21 im. rtm. W. Pileckiego.,  położony w Grudziądzu przy ul. Nauczycielskiej 19. W załączeniu znajduje się plansza zagospodarowania terenu z wrysowanym obszarem modernizowanej nawierzchni.
[image: image1.emf]


	Uzasadnienie realizacji zadania
kto zyska (jakie: grupy mieszkańców, grupy społeczne) w wyniku realizacji zadania;
jaki problem rozwiąże zrealizowanie zadania (max 2.000 znaków)

	Remont nawierzchni placu szkolnego był brany pod uwagę od wielu lat. Ze względu na rozbudowaną infrastrukturę obiektu (boiska wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, skatepark. pump truck, street workout) jest terenem ogólnodostępnym i pełni bardzo ważną rolę w treściwym i interesującym zagospodarowaniu wolnego czasu głównie dzieci i młodzieży i to nie tylko uczącej się w SP Nr 21, ale całego os. Lotnisko. Bezpieczne poruszanie się po nim jest czymś oczywistym i jak najbardziej wskazanym.
Aktualny stan techniczny nawierzchni placu szkolnego jest wysoce niezadowalający i prosi się o jak najszybszą modernizację. Proponuje się wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej, dostosowanej do obciążeń wynikających z ruchu pojazdów pożarniczych, gdyż część pieszo-jezdni pełni również funkcję drogi pożarowej. 

	Szacowany koszt zadania z kosztorysem
(szacowany koszt zadania brutto w pełnych złotych  i jego składniki)

	Szacowany koszt położenia kostki brukowej na drodze pożarowej w 2026 roku, obejmujący materiał (kostka o zwiększonej grubości 8-10 cm) oraz robociznę z solidną podbudową, wynosi zazwyczaj od 250 zł do ponad 450 zł za m². Ze względu na konieczność wytrzymania dużych obciążeń (pojazdy straży pożarnej), koszty podbudowy są wyższe niż przy standardowych podjazdach. 

Oto szczegółowe zestawienie kosztów:

1. Koszty robocizny (układanie)

· Układanie kostki brukowej: 70–120 zł/m².

· Przygotowanie podbudowy (korytowanie, kruszywo): 100–120 zł/m².

· Montaż obrzeży/krawężników: ok. 30–45 zł za metr bieżący (mb). 

2. Koszty materiałów

· Kostka brukowa (grubość 8 cm lub 10 cm - wymagana dla dróg pożarowych): Ceny materiału to ok. 60–150 zł/m² w zależności od rodzaju.

· Materiały podbudowy (kruszywo, cement): Dodatkowy koszt, często wliczany w kompleksową usługę. 

3. Całkowity koszt (materiał + robocizna)

· Standardowa realizacja: ok. 200–350 zł/m².

· Realizacja specjalistyczna (droga pożarowa, wysoka wytrzymałość): Często powyżej 250–300 zł/m². 

Czynniki wpływające na wyższą cenę drogi pożarowej:

· Grubość kostki: Drogi pożarowe wymagają kostki o grubości minimum 8-10 cm, która jest droższa niż standardowa kostka 6 cm.

· Podbudowa: Musi być znacznie mocniejsza (głębsze korytowanie, więcej kruszywa), aby wytrzymać ciężar wozów strażackich.

· Warunki terenowe: Nierówny lub górzysty teren może podnieść koszt robocizny nawet o 50-100%.
Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęto szacowany średni koszt wykonania 1m² nawierzchni na poziomie ok. 345,00 zł brutto.  

Zatem:

700 m² x 285,00 zł = 199 500,00 zł brutto
Wskazany koszt obejmuje wszystkie koszty związane z zadaniem w ramach przyjętej metody realizacji „zaprojektuj i wybuduj”.

	Projektowanie uniwersalne

Czy projekt będzie dostępny dla  osób ze szczególnymi potrzebami i czy będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy w  możliwie najszerszym zakresie? Jeśli TAK opisz zgodność, jeśli NIE, napisz dlaczego nie dotyczy to Twojego projektu.

	Jest to jeszcze jeden projekt, który w pełni uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami, ponieważ równa nawierzchnia pozwoli bez dodatkowego ryzyka korzystać wszystkim mieszkańcom w  możliwie najszerszym zakresie z oferty, jaką stworzono poprzez rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie szkoły. Komponuje się również z elementami strategii na rzecz osób niepełnosprawnych tworząc środowisko przyjazne, uwzględniające zarówno walory przyrodnicze (np. „zielone” enklawy likwidujące betonową pustynię, urządzenia do ćwiczeń ruchowych i usprawniających) jak i praktyczne (równa nawierzchnia, nie stwarzająca zagrożeń dla osób niepełnosprawnych ruchowo podczas przemieszczania się po placu).


	Załączniki do formularza zgłoszeniowego 
(o ile nie zostały wymienione w poszczególnych punktach)

	1. Zał. nr 5 – oświadczenie właściciela nieruchomości
2. Zał. Nr 3 – wniosek w pełnej treści


	OŚWIADCZENIA:
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 r. (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych – zwane jako RODO ) przyjmuję do wiadomości, że dane w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania są przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym: numer telefonu oraz adres e-mail dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych 
w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Grudziądza, czyli GBO. Administratorem moich danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowa 1. Zgoda jest wyrażona dobrowolnie i przyjmuję do wiadomości,
że w każdej chwili może być wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody oraz niepodanie danych osobowych skutkuje zakończeniem prac nad wnioskiem, jeżeli nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania danych. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: www.bip.grudziadz.pl.
Oświadczam, że gmina-miasto Grudziądz jest moim miejscem zamieszkania w rozumieniu art. 25-28 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071, 1172, 1508)  oraz, że  wszystkie podane w formularzu oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

	 Podpis (imię i nazwisko) składającego formularz

	


*proszę wpisać nazwę okręgu, którego dotyczy projekt zadania.

